ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QUẢN TRỊ KINH DOANH

----------------------------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Học phần: Quản lý dự án đầu tư

Mã số: PRM 331

Số tín chỉ: 03

Khoa: Kinh tế

Bộ môn phụ trách: Kinh tế ngành

Thái Nguyên - 2020

Thái Nguyên, 2020

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD KHOA KINH TẾ Bộ môn: Kinh tế ngành |  |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:	Quản lý dự án đầu tư; 		Mã học phần:PRM 331

2. Tên Tiếng Anh: Investment Project Management;

3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2/1/6) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thảo luận, 6 tín chỉ tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết : Không

Môn học trước : Lập và phân tích dự án đầu tư

Khác: Không

5. Các giảng viên phụ trách học phần

| STT | Học hàm, học vị, họ tên | Số điện thoại | Email | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ThS. Nguyễn Thị Ngân | 0974186783 | ntngan@tueba.edu.vn | CN |
| 2 | TS. Nguyễn Tiến Long | 0912485659 | nguyentienlong@tueba.edu.vn |  |
| 3 | TS. Nguyễn Thị Thúy Vân | 0912766598 | leminh@tueba.edu.vn |  |
| 4 | ThS. Hoàng Thị Thu Hằng | 0974808968 | thuhang@tueba.edu.vn |  |
| 5 | ThS. Nguyễn Huy Hoàng | 0912737779 | nguyenhuyhoangdhkt@tueba.edu.vn |  |
| 6 | ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung | 01686.683.686 | dungntt@tueba.edu.vn |  |
| 7 | ThS. Đinh Thị Vững | 01668.540.294 | dtvung@tueba.edu.vn |  |

6. Mô tả học phần:

Học phần quản lý dự án đầu tư nghiên cứu những vấn đề về phương pháp luận và phương pháp cụ thể về quản lý dự án đầu tư. Nhiệm vụ chính của học phần là luận giải có cơ sở khoa học tính tất yếu của việc quản lý có hiệu quả dự án đầu tư, trình bày một cách có hệ thống phương pháp luận và những phương pháp quản lý khoa học áp dụng trong lĩnh vực quản lý dự án. Đồng thời, học phần cũng có nhiệm vụ làm rõ nội dung, cơ sở khoa học xác định đối tượng quản lý, phương pháp quản lý khoa học áp dụng trong lĩnh vực quản lý dự án.

7. Mục tiêu học phần

| Mục tiêu | Mô tả Học phần này trang bị cho sinh viên: | Chuẩn đầu ra CTĐT | Trình độ năng lực |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức chung về dự án và quản lý dự án đầu tư để vận dụng trong nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn đề trong hoạt động quản lý dự án và ra quyết định quản lý và các hoạt động tác nghiệp của dự án | 1.4 CTĐTKTĐT,KTNN&PTNT; 1.5 CTĐT KTĐT | 4 |
| G2 | Người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu công vệc thực tế | 2.1 CTĐT KTĐT; 2.2 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT; 2.3 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT; 2.5 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT | 4 |
| G3 | Người học có ý thức học tập, nâng cao kiến thức nền tảng, có tư duy độc lập sáng tạo, có tư duy phản biện vấn đề, có phẩm chất cống hiến cho công việc, sự phát triển của tổ chức góp phần vào sự phát triển chung của đất nước | 3.1 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT; 3.2 CTĐT KTĐT; 3.3 CTĐT KTĐT; 3.4 CTĐT KTĐT,KTNN&PTNT; 3.5 CTĐT KTĐT | 4 |

8. Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP |  | Mô tả Sau khi học xong môn học này, người học có thể: | Chuẩn đầu ra CTĐT | Trình độ năng lực |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | G1.1 | Tóm tắt được những kiến thức cơ bản về dự án và quản lý dự án. | 1.4 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT | 4 |
|  | G1.2 | Ứng dụng được các kiến thức cơ bản của môn học để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động quản lý dự án. | 1.4 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT; 1.5 CTĐT KTĐT | 4 |
|  | G1.3 | Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án để trợ giúp việc ra các quyết định quản lý và các hoạt động tác nghiệp của dự án. | 1.5 CTĐT KTĐT | 4 |
| G2 | G2.1 | Lựa chọn được mô hình tổ chức quản lý dự án phù hợp với đặc điểm của từng dự án. | 2.2 CTĐT KTĐT; 2.3 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT | 4 |
|  | G2.2 | Xây dựng được bản kế hoạch cho một dự án đầu tư. | 2.1 KTĐT; 2.3 CTĐTKTĐT, KTNN&PTNT | 4 |
|  | G2.3 | Phân tích, đánh giá thông tin về dự án đầu tư và thuyết trình. | 2.1 CTĐT KTĐT; 2.2 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT; 2.5 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT | 4 |
| G3 | G3.1 | Có khả năng làm việc độc lâp, làm việc nhóm, có tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. | 3.1 CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT; 3.2 CTĐT KTĐT; 3.3 CTĐT KTĐT; 3.4 CTĐT KTĐT | 4 |
|  | G3.2 | Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực trong quản lý dự án | 3.5 CTĐT KTĐT; 3.4 CTĐT KTNN&PTNT | 4 |

3

9. Nhiệm vụ của sinh viên

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

-  Hoàn thành các bài tập được giao.

- Nghiên cứu tài liệu học tập.

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

- Hoàn thành các bài tiểu luận theo yêu cầu.

10. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. PGS.TS Từ Quang Phương, Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2014.

- Tài liệu tham khảo:

1. Trung tâm thông tin và tư vấn doanh nghiệp, Quản lý chất lượng dự án, NXB Lao động – Xã hội, 2010.

2. Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Cường, Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng, NXB Xây dựng, 2012.

3. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý, Tổ chức & điều hành dự án, NXB Tài chính, 2006.

4. TS Nguyễn Văn Đáng, Quản lý dự án xây dựng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2005.

11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

| Tiết | Nội dung giảng dạy | Chuẩn đầu ra học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4 | Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư 1.1. Khái niệm và đặc trưng của dự án | G1.1; G2.1; G3.2 | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 5, 6, 7 | 1.2 . Mô hình tổ chức và cán bộ quản lý dự án. |  |  | Thuyết giảng |  |
| 8, 9, 10, 11 | Chương 2: Lập kế hoạch dự án 2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nội dung của kế hoạch dự án đầu tư. 2.2 Phân tách công việc của dự án. | G1.1; G2.2; G3.1; G3.2 . | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 12, 13 | Nội dung thảo luận: - Mục tiêu của dự án. - Lập kế hoạch dự án |  | 4 | Thảo luận | Thảo luận nhóm |
| 14, 15, 16 | Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án 3.1.1. Khái niệm, tác dụng mạng công việc 3.1.2. Phương pháp biểu diễn mạng công việc 3.2.1. Xác định thời gian thực hiện công việc của dự án | G1.1; G1.3; G2.3; G3.1; G3.2 | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 17, 18, 19, 20 | 3.2.2. Tính thời gian dự trữ của các sự kiện 3.2.3. Tính thời gian dự trữ của công việc 3.3. Phương pháp biểu đồ GANTT |  | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 21, 22, 23, 24 | Nội dung thảo luận - Mạng công việc - Xác định thời gian thực hiện công việc - Tính xác suất hoàn thành dự án - Tính thời gian dự trữ công việc |  | 4 | Thảo luận | Thảo luận nhóm |
| 25, 26, 27 | Chương 4: Phân phối các nguồn lực dự án 4.1.1. Biểu đồ phụ tải nguồn lực 4.1.2. Biểu đồ điều chỉnh đều nguồn lực 4.1.3. Điều phối nguồn lực dựa trên thời gian dự trữ tối thiểu | G1.1; G1.2 ; G.3; G3.1 | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 28, 29, 30 | 4.2. Phân phối nguồn lực dự án bằng phương pháp ưu tiên. |  | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 31, 32, 33 | Nội dung thảo luận: Phân phối nguồn lực dự án |  | 4 | Thảo luận | Thảo luận nhóm |
| 34, 35 | Kiểm tra giữa kỳ |  | 4 |  | Kiểm tra đánh giá |
|  | Chương 5: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án 5.1.1. Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của dự toán ngân sách 5.1.2. Phương pháp dự toán ngân sách 5.2. Kế hoạch chi phí cực tiểu | G1.1; G1.3; G2.3; G3.1 | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 39, 40, 41 | 5.3. Kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh 5.4.1. Phân tích dòng chi phí dự án 5.4.2. Kiểm soát chi phí dự án |  | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 42, 43, 44 | Nội dung thảo luận: - Dự toán ngân sách dự án - Quản lý chi phí dự án - Kế hoạch chi phí cực tiểu |  | 4 | Thảo luận | Thảo luận nhóm |
| 45, 46, 47, 48 | Chương 6: Quản lý chất lượng dự án 6.1. Khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng dự án 6.2. Nội dung của quản lý chất lượng dự án 6.3. Chi phí liên quan đến chất lượng 6.4. Các công cụ quản lý chất lượng | G1.1; G1.2 ; G2.3; G3.2 | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 49, 50 | Chương 7: Giám sát và đánh giá dự án 7.1.1. Khái niệm, tác dụng 7.1.2. Nội dung chủ yếu của giám sát dự án 7.2.3. Các bước tiến hành đánh giá dự án 7.2.4. Phương pháp thu thập số liệu để đánh giá dự án 7.2.5. Phân biệt giữa giám sát | G1.1; G1.2 ; G2.3; G3.1; G3.2 | 4 | Thuyết giảng | Kiểm tra quá trình |
| 51, 52, 53, 54 | Nội dung thảo luận: - Quản lý chất lượng dự án - Giám sát dự án - Đánh giá dự án |  | 4 | Thảo luận | Thảo luận nhóm |

12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó:

Kiểm tra thường xuyên: 30%

Kiểm tra giữa kỳ: 20%

12.3. Thi kết thúc học phần: 50%

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

| Hình thức kiểm tra | Nội dung | Thời điểm | CĐR đánh giá | Trình độ năng lực | Phương pháp đánh giá | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thảo luận nhóm | Làm việc nhóm | Theo nội dung giảng dạy | G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.3 G3.1 G3.2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 | Thuyết trình nhóm | 15 |
| Bài kiểm tra thường xuyên | Kiểm tra thường xuyên 1 | Tiết 13 | G1.1 G1.2 G2.3 | 4 4 4 | Kiểm tra viết | 15 |
|  | Kiểm tra thường xuyên 2 | Tiết 31 | G1.1 G1.2 G2.3 | 4 4 4 | Tự luận |  |
|  | Kiểm tra thường xuyên 3 | Tiết 42 | G1.1 G1.2 G2.3 | 4 4 4 | Kiểm tra viết |  |
| Bài kiểm tra giữa kỳ | Kiểm tra giữa kỹ | Tiết 34,35 | G1.1 G1.2 G2.3 | 4 4 4 | Kiểm tra viết | 20 |
| Thi KTHP | Thi cuối kỳ | Cuối học kỳ | G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.3 | 4 4 4 4 4 4 | Kiểm tra viết | 50 |

12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

| CĐR học phần | Hình thức kiểm tra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tự luận | Bài tập | Thảo luận nhóm | KT giữa kỳ | Thi kết thúc HP |
| G1.1 | x |  | x | x | x |
| G1.2 | x |  | x | x | x |
| G1.3 | x |  |  |  |  |
| G2.1 |  | x |  |  | x |
| G2.2 |  | x |  |  | x |
| G2.3 |  | x |  | x | x |
| G3.1 |  |  | x |  |  |
| G3.2 |  |  | x |  |  |

13. Các yêu cầu đối với người học:

- Có ý thức hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu và học tập được giao.

- Các bài tập ở nhà và bài thảo luận phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên.

- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, được thưởng điểm khi hoàn thành tốt các bài tập trên lớp mà GV đưa ra.

14. Ngày phê duyệt lần đầu:

15. Cấp phê duyệt:

|  | Trưởng khoa | Trưởng Bộ môn | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- | --- |

16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |
| Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Trưởng Bộ môn: |